# P R O J E K T   U M O W Y

# Załącznik nr 5 do SIWZ

UMOWA    Nr ___________

O ROBOTY BUDOWLANE

# Zawarta w dniu _______________________  pomiędzy:

# Prokuratura Apelacyjna w Szczecinie

z siedzibą: 70-952 Szczecin, ul. Stoisława 6, NIP: 8522432783

zwaną w dalszej treści Umowy Zamawiającym,  reprezentowanym przez:

1. ………………………….                             - Prokuratora Apelacyjnego

2. ………………………….                             - Głównego Księgowego

a

nazwa podmiotu : ..................................................................................

zam. ( w przypadku osoby fizycznej )

forma prawna : .....................................................................................

adres siedziby : .....................................................................................

numery identyfikacyjne : NIP .........................., REGON ..........................

Rejestr Handlowy lub Nr ewidencji działalności gospodarczej ....................

reprezentowanym przez:

................................................................ ..................................................

zwany dalej Wykonawcą

Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym (nr postępowania Ap. III. G.27/2/08), zgodnie z ustawą z dnia 29.01.2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655).

§ 1

# PRZEDMIOT UMOWY

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania i oddania Zamawiającemu przedmiot niniejszej Umowy, który obejmuje bezusterkowe wykonanie zadania pn.: „Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania poddasza w budynku Prokuratury Apelacyjnej                    w Szczecinie przy ul. Mickiewicza 151d, 153 i ul. Brzozowskiego 1, 2” zgodnie                     z dokumentacją techniczną, pozwoleniem na budowę i oddania w stanie gotowym do eksploatacji                     i użytkowania.

- Wykonawcy znane są warunki realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, w szczególności zapoznał się z dokumentacją i lokalizacją przedmiotu umowy, założeniami i oczekiwaniami Zamawiającego, co do standardu oraz jakości wykonania oraz dokonał szczegółowej wizji i przeglądu istniejących obiektów i miejsca robót. Wykonawca nie wnosi zastrzeżeń do powyższego, co poświadcza podpisem niniejszej umowy.

- Przedmiot umowy określają:

  - projekt budowlano-wykonawczy,

  - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,

  - oferta, formularz ofertowy, harmonogram rzeczowo – finansowy oraz kosztorysy złożone przez Wykonawcę.

§ 2

# OBOWIĄZKI STRON

- Obowiązki Zamawiającego.

- Przekazanie placu budowy nastąpi nie później niż w ciągu dwóch dni od dnia podpisania niniejszej Umowy.

- Wskazanie punktów poboru energii elektrycznej i wody do celów budowy i socjalnych,                  w terminie jak podany w pkt 1 ppkt 1.

- Dokonanie odbioru wykonanych prac na zasadach określonych w § 6 niniejszej Umowy.

- Zapewnienie bieżącego nadzoru inwestorskiego i autorskiego obejmującego zakres przedmiotu niniejszej umowy.

- Dokonywanie i potwierdzanie zapisów w Dzienniku Budowy prowadzonym przez Wykonawcę.

- Zamawiający zobowiązuje się odebrać przedmiot niniejszej Umowy i zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie określone w § 7.

- Zamawiający oświadcza, że:

  - Nieruchomość położona w Szczecinie przy ul. Mickiewicza 151d, 153 i ul. Brzozowskiego 1, 2 stanowi jego własność.

  - Dokumentacja techniczna, w oparciu o którą prowadzone będą roboty budowlane, została zatwierdzona przez organ nadzoru budowlanego.

  - Posiada pozwolenie na wykonanie robót budowlanych w budynku określonym w pkt 2 ppkt 1.

  - W dniu przekazania placu budowy Zamawiający przekaże Wykonawcy 1 egz. dokumentacji technicznej (tj.: projekt budowlano-wykonawczy, specyfikację techniczną wykonania                  i odbioru robót) oraz pozwolenie na wykonywanie robót budowlanych.

- Obowiązki Wykonawcy.

- Prawidłowe wykonanie wszystkich prac związanych z realizacją przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z dokumentacją  projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz z aktualnie obowiązującymi normami, prawem budowlanym wraz z aktami wykonawczymi do niego i innymi obowiązującymi przepisami.

- Opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej w 2 (dwóch) egzemplarzach              i przekazanie jej Zamawiającemu na 7 (siedem) dni przed terminem odbioru i oddania do użytkowania I etapu oraz 14 (czternaście) dni przed terminem odbioru końcowego całego przedmiotu zamówienia.

- Opracowanie planu zagospodarowania budowy i uzgodnienie go ze służbami zamawiającego.

- Zorganizowanie placu budowy, w tym wykonanie ogrodzeń, instalacji, zabudowań prowizorycznych i wszystkich innych czynności niezbędnych do właściwego wykonania prac. Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć i oznakować prowadzone roboty oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy i jego otoczenie od chwili przejęcia palcu budowy.

- Współpraca ze służbami Zmawiającego.

- Prowadzenie Dziennika Budowy i udostępnianie go Zamawiającemu celem dokonywania wpisów i potwierdzeń.

- Uzgadnianie z Zamawiającym wyboru kolorystyki farb, gresów, terakoty i wszystkich innych materiałów, które będą miały wpływ na ostateczny wygląd.

- Zgłaszanie robót do odbioru w trybie

  - roboty zanikające i podlegające zakryciu w trybie bieżącym zgodnie z procedurami odbioru jak w § 6 ust. 2 lit. a),

  - roboty etapów wynikających z zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo – finansowego  zgodnie z procedurami odbioru jak w § 6 ust. 2 lit. b) oraz w § 11 ust. 1 lit. b) i c).

- Zapewnienie kadry i nadzoru z wymaganymi uprawnieniami.

- Zapewnienie sprzętu spełniającego wymagania norm technicznych.

- Utrzymanie porządku na placu budowy oraz ternu przyległego bezpośrednio do niego (np. chodniki, itp.) w czasie realizacji prac oraz zapewnienie przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

- Likwidacja placu budowy i zaplecza własnego Wykonawcy bezzwłocznie po zakończeniu prac, lecz nie później niż 14 dni od daty dokonania odbioru końcowego z zastrzeżeniem, że likwidacja placu budowy powinna postępować stopniowo i na placu budowy powinny pozostawać maszyny, urządzenia i obiekty tymczasowe związane tylko z bieżąco wykonywanymi pracami. Jeżeli przekazanie obiektu nastąpi przed zakończeniem 14 dniowego okresu, Wykonawca usunie wszelkie przedmioty należące do wykonawcy przed przekazaniem obiektu i złoży je w tymczasowych magazynach a likwidację placu budowy kontynuować będzie z tych magazynów.

- Ubezpieczenie budowy od ryzyka utraty lub uszkodzenia przedmiotu niniejszej Umowy lub pomieszczeń znajdujących się na niższych kondygnacjach oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC) - chroniące przed skutkami finansowymi wywołanymi nieumyślnym wyrządzeniem szkody osobom trzecim.

- W przypadku wejścia na plac budowy kolejnego Wykonawcy obowiązkiem jego będzie zapewnienie pełnej ochrony i zabezpieczenia terenu budowy wykonywanych prac. Szczegóły ochrony będą przedmiotem osobnego porozumienia między Wykonawcą, a Zamawiającym. Porozumienie to określi również zasady współpracy wszystkich Wykonawców wykonujących roboty budowlane  w tym samym czasie na jednym terenie budowy.

- Podjęcie wszelkich kroków dla ochrony środowiska na placu budowy i poza nim, w celu uniknięcia szkód lub nadmiernej uciążliwości dla osób i dóbr publicznych lub innych ujemnych skutków, związanych z działaniem Wykonawcy.

- Utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód oraz na bieżąco usuwać zbędne materiały, odpadki, śmieci, urządzenia prowizoryczne, itp.

- Po zakończeniu robót usunąć na własny koszt, poza teren budowy wszelkie urządzenia tymczasowe, zaplecze, itp. oraz pozostawić cały teren budowy i robót nadający się do użytkowania w stanie uporządkowanym.

- Na uzasadnione żądanie Zamawiającego przerwać roboty na budowie, a jeżeli zgłoszona zostanie taka potrzeba – zabezpieczyć wykonane roboty przed ich zniszczeniem.

- Realizować roboty w kolejności i terminach wynikających z harmonogramu rzeczowo – finansowego oraz bieżących uzgodnień ze służbami inwestycyjnymi Zamawiającego.

- Przekazanie Zamawiającemu przedmiotu umowy po uprzednim sprawdzeniu poprawności jego wykonania.

- Niezwłoczne usunięcie ujawnionych usterek do czasu rozpoczęcia procedur odbiorowych.

- Wykonanie próby i sprawdzenia przewidzianego warunkami technicznymi wykonania                 i odbioru robót budowlano – montażowych.

- Wszelkie materiały zastosowane podczas remontu powinny posiadać obowiązujące świadectwa stwierdzające przydatność wyrobu do stosowania w budownictwie,                            a w szczególności w budynkach użyteczności publicznej.

- Wykonawca w trakcie zamówienia ma obowiązek w pierwszej kolejności poddania odpadów budowlanych (odpadów betonowych, ziemi, gruzu budowlanego) odzyskowi, a jeżeli                          z przyczyn technologicznych jest on niemożliwy lub nie uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca zobowiązany jest do przekazania powstałych opadów do unieszkodliwienia. Wykonawca zobowiązany jest udokumentować Zamawiającemu sposób gospodarowania odpadami, jako warunek dokonania odbioru końcowego realizowanego zamówienia.

§ 3

MATERIAŁY

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych oraz urządzeń dostarczonych przez Zamawiającego ( np. gniazda wraz z okablowaniem instalacji RTV, aparaty telefoniczne ), określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Materiały i urządzenia użyte do wykonania przedmiotu umowy winny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, zgodnie             z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118).

- Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów i urządzeń oraz wymaganych przepisami dla tych materiałów i urządzeń, odpowiednie certyfikaty zgodności z obowiązującymi normami, aprobaty techniczne, atesty, świadectwa jakości, instrukcje obsługi, itp.

- Dokumentację w tym zakresie Wykonawca winien przechowywać na budowie i przekazać ją Zamawiającemu w procedurze odbioru końcowego.

- Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do zbadania, na żądanie Zamawiającego, prawidłowości wykonania robót oraz jakości użytych materiałów przez Wykonawcę i Podwykonawców przy realizacji zadania.

- Jeżeli w rezultacie przeprowadzonych badań okaże się, że zastosowane materiały bądź wykonanie robót, co do jakości są niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych oraz skutki z tym związane obciążą Wykonawcę.

- Strony zgodnie postanawiają, iż wszystkie odstępstwa w zakresie: stosowana technologii robót, innych niż w dokumentacji technicznej, wymagają jednoznacznej i pisemnej akceptacji przez Zamawiającego. Warunek ten realizowany będzie w taki sposób, że Zamawiający może żądać od Wykonawcy, w każdej fazie robót, udzielenia szczegółowych informacji technicznych          o stosowanych materiałach i technologiach.

§ 4

# TERMIN WYKONANIA

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania całości przedmiotu niniejszej Umowy w terminie              24 miesięcy licząc od dnia podpisania Umowy:

  - I etap Wykonawca zobowiązuje się wykonać w terminie do dnia 30 listopada 2008r. zgodnie z założeniami harmonogramu rzeczowo – finansowego stanowiącego załącznik do niniejszej Umowy,

  - następny etap wykonywany będzie zgodnie z założeniami harmonogramu rzeczowo – finansowego na bieżąco aktualizowany i uzgadniany z Zamawiającym lub kolejny etap wykonywany będzie zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym, który może być aktualizowany za zgodą Zamawiającego.

- Terminy ustalone w ust. 1 mogą ulec przesunięciu tylko w przypadku:

  - działania siły wyższej (np.: klęski żywiołowej, itp.), mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania robót jeżeli jej wpływ dotyczy aktualnie wykonywanych prac,

  - wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót – fakt ten musi mieć odzwierciedlenie w Dzienniku Budowy i musi być potwierdzony przez inspektora nadzoru i Zamawiającego i dotyczyć to będzie tylko zakresu prac na jaki warunki atmosferyczne będą miały wpływ,

- W przedstawionych w ust. 2 wypadkach wystąpienia opóźnień Strony ustalą nowe terminy realizacji, z tym że minimalny okres przesunięcia terminu zakończenia równy będzie okresowi zaakceptowanego przez Zamawiającego okresu przerwy lub postoju.

- Wznowienie prac, które zostały wstrzymane w związku z wystąpieniem warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót odbędzie się nie  później niż w ciągu  24 godzin od ustąpienia warunków utrudniających wykonywanie prac.

- Wykonawca ma prawo do skrócenia umownego terminu wykonania przedmiotu umowy, jeżeli posiada odpowiednie warunki finansowe pozwalające zakończyć przedmiot zamówienia przed przewidywanym terminem. W tym przypadku Zamawiający nie będzie zobowiązany do zapłaty należnego z tego tytułu wynagrodzenia w terminie nie dłuższym niż 24 miesiące, chyba że warunki finansowe Zamawiającego umożliwią wcześniejszą regulację tych zobowiązań finansowych. Aneks do niniejsze Umowy w tej sprawie z zastrzeżeniem warunków tego paragrafu sporządzony będzie w przypadku wystąpienia takiej sytuacji.

§ 5

HARMONOGRAM ROBÓT

1. Harmonogram rzeczowo - finansowy (wartościowy) realizacji oraz finansowania przedmiotu niniejszej Umowy, uszczegółowiony i podpisany przez Strony zgodnie, stanowi załącznik do niniejszej Umowy i stanowi jej integralną część oraz uwzględnia wymagane informacje (etapy, czasokresy i zaangażowanie procentowe) z wyodrębnieniem zakresów powierzonych podwykonawcom. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany etapów przed podpisaniem umowy lub w toku realizacji zgodnie z jej postanowieniami. Przy opracowywaniu harmonogramu przyjęto minimalny przerób roku 2008 w wysokości 800.000 zł brutto (słownie: osiemset tysięcy złotych 00/100). Jednocześnie Wykonawca zobowiązany jest do kontynuowania prac powyżej tego zakresu w przypadku, gdy Zamawiający poinformuje o możliwości finansowania prac z jednoczesnym wskazaniem wysokości do jakiej prace mogą być kontynuowane. W tej sytuacji strony sporządzą Aneks do niniejszej Umowy określający aktualizację harmonogramu rzeczowo – finansowego stosownie do wielkości finansowania dodatkowo uzyskanych przez Zamawiającego środków publicznych.

§ 6

# ODBIORY

- Strony ustalają, że przedmiotem odbioru końcowego jest bezusterkowe wykonanie przedmiotu zamówienia objętego niniejszą Umową. Z czynności odbioru końcowego zostanie sporządzony wspólny protokół. Data podpisania protokołu odbioru końcowego przez Zamawiającego jest datą zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia.

- Odbiorom częściowym będą podlegały:

  - roboty zanikające i ulegające zakryciu, z tym że odbiór tych robót przez Zamawiającego nastąpi w terminie bezzwłocznym po zgłoszeniu przez Wykonawcę jednak nie później niż następnego dnia roboczego Zamawiającego

  - zakończenia kolejnych etapów zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym.

- Roboty budowlane i montażowe, dla których Strony ustalą odbiory częściowe, Wykonawca każdorazowo zgłosi wpisem do Dziennika Budowy, a Zamawiający dokona ich odbioru bezzwłocznie, tak aby nie spowodować przerwy w realizacji przedmiotu Umowy co rozumiane będzie jako maksymalnie w ciągu 7 dni od dnia zgłoszenia do odbioru.

- Przed przystąpieniem do odbiorów częściowych i końcowego Wykonawca zgłosi roboty do odbioru w trybie:

  - roboty częściowe – 7 dni z zastrzeżeniem, że w ciągu pierwszych 2 dni Zamawiający potwierdzi gotowość Wykonawcy do odbioru i na tej podstawie zwoła komisję odbiorową

  - całość robót – 14 dni z zastrzeżeniem, że w ciągu pierwszych 7 dni Zamawiający dokona sprawdzenia gotowości Wykonawcy do odbioru i na tej podstawie zwoła komisję do ostatecznego potwierdzenia wykonania przedmiotu umowy.

Dla dokonania odbioru częściowego Wykonawca wraz ze zgłoszeniem przedłoży inspektorowi nadzoru inwestorskiego niezbędne dokumenty, a w szczególności świadectwa jakości, certyfikaty, świadectwa wykonanych prób i atesty, dotyczące odbieranego elementu robót.

- Stwierdzenie przez Zamawiającego w trakcie czynności odbiorowych wad, które nie mogły być ujawnione wcześniej spowoduje przerwanie czynności odbiorowych przy czym Wykonawca zostanie zobowiązany do usunięcia wad i ponownego przeprowadzenia procedur odbiorowych, co skutkuje ewentualnym naliczeniem kar w przypadku przekroczenia ostatecznego terminu zakończenia robót.

- W czynnościach odbioru powinni uczestniczyć również przedstawiciele Wykonawcy. W przypadku, gdy w wyznaczonym terminie przedstawiciel Wykonawcy nie stawi się do czynności odbiorowych Zamawiający dokona odbioru jednostronnego.

- Na co najmniej 14 dni przed dniem odbioru końcowego Wykonawca przedłoży zamawiającemu wszystkie dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru,             a w szczególności Dziennik Budowy, świadectwa jakości, certyfikaty oraz świadectwa wykonanych prób i atesty.

- Z dniem protokolarnego odbioru końcowego przechodzi na Zamawiającego ryzyko utraty lub uszkodzenia przedmiotu zamówienia, pod warunkiem pełnego zejścia Wykonawcy z terenu budowy i protokolarnego przekazania placu budowy Zamawiającemu, w tym również po zakończeniu prac porządkowych.

- Wszelkie opóźnienia w oddaniu poszczególnych etapów prac stwierdzone czy poprzez odmowę stwierdzenia gotowości do obioru czy poprzez przerwanie czynności odbiorowych z powodu stwierdzenia wad obciążają Wykonawcę i powodują rozpoczęcie naliczania kar.

- Jeżeli odbiór przedmiotu niniejszej Umowy nie został zgłoszony do odbioru w ustalonych terminach z winy Wykonawcy pomimo gotowości Zamawiającego do odbioru i rozliczenia przedmiotu niniejszej Umowy, to Zamawiający ustali jednostronnie, protokolarnie stan przedmiotu niniejszej Umowy przez powołaną do tego komisję. O terminie przeprowadzenia czynności odbioru Zamawiający powiadomi Wykonawcę. Protokół z tak przeprowadzonego odbioru będzie stanowił podstawę do ostatecznego rozliczenia przedmiotu niniejszej Umowy. Termin i szczegóły warunków płatności będą zależne od Zamawiającego w przypadku gdy procedura zostanie wszczęta w związku z zaniechaniem Wykonawcy.

§ 7

# WYNAGRODZENIE

- Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia na podstawie cen jednostkowych kosztorysu ofertowego opracowanego przez Wykonawcę jest wynagrodzenie ryczałtowe.

- Ryczałtowa wartość robót zgodnie z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym wynosi ................................ zł brutto (słownie: .........................................), w tym podatek VAT            w wysokości ..... % co stanowi kwotę ................................... zł.

- Wynagrodzenie powyższe obejmuje całość kosztów niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, w tym m. in. koszty opłat celnych, transportu, organizacji, ochrony                   i oznakowania miejsca budowy, zaplecza budowy i jego otoczenia, wywozu i utylizacji odpadów po robotach budowlanych, itp.

- Wykonawca stwierdza, że wynagrodzenie określone w ust. 2 zostało określone poprawnie z pełną odpowiedzialnością Wykonawcy za interpretacje danych i jest ono wystarczające przez cały okres trwania niniejszej Umowy wraz z okresem gwarancyjnym bez możliwości jej zmiany w trakcie trwania Umowy /wynagrodzenie nie podlega waloryzacji z tytułu inflacji/, oraz pokrywa wszystkie zobowiązania Wykonawcy wg Umowy i wszystko co konieczne dla właściwej realizacji i oddania Zamawiającemu przedmiotu zamówienia oraz niezwłocznego usunięcia usterek i dokonania potrzebnych napraw w okresie gwarancyjnym.

- Podstawę do określenia wyżej wymienionego wynagrodzenia stanowi przedmiar robót i kosztorys ofertowy opracowany przez Wykonawcę w oparciu o dokumentację techniczną oraz wizje lokalną w terenie, a w zaoferowanej cenie ryczałtowej Wykonawca uwzględnił wszelkie prace i nakłady konieczne do wykonania robót zgodnie z kompletną dokumentacja techniczną, stanowiącą załącznik do niniejszej umowy.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zostało określone w ofercie na podstawie nw. składników:

  - Stawka robocizny kosztorysowej (R bezp.)		- …….. zł

  - Wskaźnik kosztów pośrednich (KO od R+S)		- …….. %

  - Wskaźnik kosztów zakupu materiałów (Kz od M i Mp.)	- …….. %

  - Wskaźnik zysku	 (Z od R+S i KO)			- …….. %

- Wskaźniki określone w ust. 6 nie ulegną zmianie w czasie realizacji niniejszej Umowy                      i obowiązywać będą również dla ewentualnych robót zamiennych oraz zamówień dodatkowych                            i uzupełniających.

- Strony niniejszej umowy nie mogą zmienić ceny wykonania zamówienia przedstawionej w ust. 2.

- Zamówienia dodatkowe, których konieczność wykonania wyniknie z pojawienia się nowych okoliczności, nieznanych i niemożliwych do określenia w chwili składania ofert, nie objęte dokumentacją przetargową oraz ofertą, o ile zostaną pisemnie zaakceptowane przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie wykonać na podstawie odrębnie podpisanej przez Strony umowy o roboty dodatkowe. Rozliczenie robót dodatkowych nastąpi na podstawie uzgodnionych z Zamawiającym kosztorysów, przy zachowaniu tych samych norm, parametrów           i standardów, po podpisaniu przez Strony odrębnej umowy, wg zastosowanych wartości elementów cenotwórczych, wymienionych w ust. 6. Ceny materiałów oraz sprzętu rozliczane będą wg cen jednostkowych z oferty. Dla materiałów nie ujętych w ofercie przyjmować się będzie cenę zakupu, pod warunkiem jednak, że przed dokonaniem zakupów zostanie ona pisemnie zaakceptowana przez Zamawiającego oraz, że nie będzie wyższa od średnich notowań publikowanych w informatorze kwartalnym „Sekocenbud” z okresu realizacji robót. Wartość zamówień dodatkowych nie może przekroczyć 50% wartości realizowanego przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca nie może żądać od Zamawiającego podwyższenia wynagrodzenia, jeśli wykonał prace dodatkowe bez uzyskania jego pisemnej zgody na wykonanie tych robót.

- Roboty zamienne rozliczane będą wg tych samych zasad oraz na podstawie kosztorysów różnicowych zatwierdzonych przez inspektorów nadzoru Zamawiającego.

- Zamawiający dopuszcza w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego udzielenie dotychczasowemu Wykonawcy robót budowlanych zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia.

- Strony zgodnie ustalają, iż w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego w trybie art. 145 ust 1 ustawy Pzp od niniejszej umowy lub jej części, a także w przypadku zmniejszenia zakresu robót, wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 zostanie odpowiednio pomniejszone o wartość robót, od wykonania których odstąpiono lub o które pomniejszono zakres robót. Wartość tych robót zostanie wyliczona na podstawie cen jednostkowych, o których mowa w ust. 6 oraz cen materiałów                    i sprzętu, o których mowa w ust. 5 i 9.

§ 8

# WARUNKI PŁATNOŚCI

- Rozliczanie za wykonanie przedmiotu Umowy nastąpi na podstawie faktur częściowych i faktury końcowej zatwierdzonej(-ych) przez inspektora(-ów) nadzoru inwestorskiego i zaakceptowanej(-ych) przez Zamawiającego.

- Podstawą do rozliczenia za wykonanie przedmiotu Umowy jest:

  - harmonogram rzeczowo – finansowy będący załącznikiem do niniejszej Umowy,

  - bezusterkowy protokół częściowego odbioru robót i końcowego odbioru przedmiotu niniejszej Umowy, podpisany przez Wykonawcę i Zamawiającego oraz inspektorów nadzoru inwestorskiego wraz z książką obmiarów.

- Strony postanawiają, że rozliczenie za przedmiot odbioru będzie odbywało się fakturami częściowymi, nie częściej niż raz w miesiącu, na podstawie protokołów odbioru potwierdzonych             i wykonanych elementów robót z harmonogramu rzeczowo-finansowego wynikających                   z przedmiaru robót i kosztorysu ofertowego w układzie narastającym, sprawdzonych, odebranych przez   inspektorów nadzoru inwestorskiego. Warunkiem dokonania płatności jest realizacja pełnego etapu zgodnego z harmonogramem rzeczowo-finansowym co potwierdza inspektor nadzoru Zamawiającego. Formularz zestawień   wykonanych   robót,   stanowiący   podstawę   wystawienia   faktury,   winien zawierać nazewnictwo i wyliczenia wartości spójne w swej systematyce               z harmonogramem rzeczowo - finansowym  i formularzami ofertowymi. Formularze te należy sporządzać w układzie narastającym. Formularze zestawień wykonanych robót służą wyłącznie do celów rozliczeń finansowych i nie oznaczają odbioru robót w zakresie technicznym.

- Rozliczenie końcowe, za przedmiot umowy nastąpi fakturą końcową, wystawioną po zakończeniu czynności odbioru końcowego i protokolarnym stwierdzeniu, że przedmiot umowy jest wolny od wad.

- Podstawą do rozliczeń finansowych i elementami rozliczeniowymi za poszczególne etapy robót są poszczególne pozycje z harmonogramu rzeczowo – finansowego, który stanowi integralną część niniejszej Umowy oraz potwierdzenie uregulowania należności Podwykonawcom                       z poprzedniego etapu.

- Przyjęcie przez Zamawiającego faktur Wykonawcy warunkuje złożenie potwierdzonego przez podwykonawców oświadczenia o nie zaleganiu wobec nich z realizacją zobowiązań finansowych za wykonane przez tych podwykonawców, powierzonych zgodnie z warunkami umowy, części zamówienia.

- Wykonawca, będzie wystawiał faktury częściowe nie później niż w ciągu pierwszych 10 dni miesiąca następującego po miesiącu odbioru robót częściowych, natomiast fakturę końcową wystawi po 14 dniach od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- Podstawą wystawienia faktury przez Wykonawcę będzie zatwierdzony przez Strony protokół odbioru częściowego / końcowego.

- Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktur częściowych i faktury końcowej (złożonych wraz              z dokumentami rozliczeniowymi po uprzednim ich sprawdzeniu i potwierdzeniu przez inspektora(-ów) nadzoru inwestorskiego oraz zatwierdzeniu przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego) w terminie do 30 dni, licząc od daty ich otrzymania, przelewem na rachunek bankowy wykonawcy.

- Datą zapłaty jest data obciążenia rachunku płatnika.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian w finansowaniu przedmiotu niniejszej Umowy.            W takim przypadku Zamawiający z wyprzedzeniem 30-dniowym poinformuje Wykonawcę              o zmianach dla ustaleń zawartych w harmonogramie budowy.

- Wierzytelności związane  z  realizacją niniejszej  umowy  nie  mogą być  przedmiotem  obrotu   pomiędzy podmiotami trzecimi.

§ 9

# ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA ZAMÓWIENIA

- Wykonawca jest obowiązany nie później niż w dniu podpisania Umowy wnieść zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu niniejszej Umowy w wysokości 6% ceny brutto podanej w § 7 ust. 2, co stanowi kwotę: ……………………/słownie: /.

- Zabezpieczenie może być wniesione według wyboru wykonawcy, zgodnie z delegacją zawartą           w art. 148 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Wykonawca wniesie zabezpieczenie w formie: ……………………………………………………………………. .

- Zwrot zabezpieczenia nastąpi zgodnie z art. 151 ustawy Prawo zamówień publicznych. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi za wady wynosi 30% wartości zabezpieczenia.

§ 10

# GWARANCJA I RĘKOJMIA

- Strony postanawiają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu Umowy, wynikająca z kodeksu cywilnego, zostanie rozszerzona przez udzielenie pisemnej gwarancji.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu 5 (pięć) lat gwarancji, a nadto rękojmi na wykonany przedmiot niniejszej Umowy, licząc od dnia odbioru końcowego całego przedmiotu Umowy (po wykonaniu wszystkich etapów robót).

- W ramach gwarancji Wykonawca obowiązany jest do usunięcia wad fizycznych lub do wymiany rzeczy na wolne od wad.

- Gwarancją Wykonawcy objęte są wszystkie roboty wykonane na podstawie umowy, bez względu na to, czy zostały wykonane przez Wykonawcę, czy przez osoby trzecie, którymi posłużył się on przy wykonywaniu umowy. Gwarancja udzielona przez Wykonawcę dotyczy jakości wykonanych robót oraz użytych materiałów, instalacji oraz urządzeń i obejmuje całość przedmiotu umowy. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z obsługą gwarancyjną i serwisową  przez cały  okres udzielonej Zamawiającemu gwarancji i rękojmi.

§ 11

# KARY UMOWNE

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną;

  - za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10% wynagrodzenia umownego za przedmiot niniejszej Umowy,

  - za zwłokę w oddaniu określonego w niniejszej Umowie przedmiotu zamówienia w wysokości 0,1% wartości przedmiotu zamówienia za każdy dzień zwłoki, jednakże nie więcej niż 20% wartości przedmiotu zamówienia,

  - za niestawienie się w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie do czynności odbiorowych przedmiotu zamówienia w wysokości 1,0% wartości przedmiotu zamówienia.

W razie naliczenia przez Zamawiającego kar umownych, Zamawiający pomniejszy pozostające do rozliczenia wynagrodzenie Wykonawcy wyliczone w fakturach częściowych i/lub fakturze końcowej o wysokość naliczonych kar umownych.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę              z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 10% wynagrodzenia umownego, za wyjątkiem wystąpienia sytuacji przedstawionej w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

- W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji kara umowna będzie liczona od nowych terminów.

- Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

- W przypadku gdy Wykonawca uporczywie uchylać się będzie od usunięcia wad, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zlecenia wykonania usunięcia wad na koszt Wykonawcy. Za uporczywe uchylanie się od usunięcia wad uznane będzie niepodjęcie prac przy usunięciu wad w ciągu 14 dni od daty wezwania do usunięcia wad. W przypadku, gdy usunięcie wad powinno nastąpić bezzwłocznie Zamawiający może narzucić krótszy termin na usunięcie wady.

§ 12

# USŁUGI

- Zamawiający udostępni Wykonawcy miejsce poboru energii elektrycznej i wody dla celów budowy  i socjalnych, a Wykonawca na własny koszt jest obowiązany założyć podliczniki poboru energii elektrycznej i wody, które zostaną oplombowane przez Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest ponosić koszty za:

  - energię elektryczną,

  - dostarczenie wody i odprowadzenie ścieków,

  - zużyte ciepło wyliczone w stosunku zestawienia bilansu mocy grzejników eksploatowanych przez Wykonawcę do całkowitej zsumowanej projektowanej mocy grzejników za dany okres rozliczeniowy – stanowi to „ … % „ całości ponoszonych wydatków przez Zamawiającego.

zgodnie z rachunkami wystawionymi przez Zamawiającego. Wystawiane one będą co miesiąc na podstawie faktur, otrzymywanych od usługodawców.

- Wykonawca zobowiązany jest w terminie 7 dni licząc od daty otrzymania rachunku – do dokonania płatności za ww. rachunki na konto: Prokuratury Apelacyjnej w Szczecinie na konto nr 13 1010 1599 0523 7322 3000 0000. Na podstawie osobnego porozumienia dopuszczalne będzie potrącanie tych należności z bieżących płatności na rzecz Wykonawcy.

§ 13

# ZMIANA UMOWY

Zmiana postanowień zawartej Umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie,                  w formie aneksu do Umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany.

§ 14

# ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Oprócz przypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu cywilnego stronom przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w następujących sytuacjach:

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy:

  - W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy – odstąpienie od Umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

  - Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

  - Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni.

- Odstąpienie od Umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

- W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

  - W terminie 14 dni od daty odstąpienia od Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, wg stanu na dzień odstąpienia,

  - Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z której winy nastąpiło odstąpienie od Umowy,

  - Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót, nieobjętych niniejszą Umową, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego, za wyjątkiem sytuacji przedstawionej w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych,

  - Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,

  - Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni usunie z terenu budowy urządzenia przez niego dostarczone lub wniesione.

- Zamawiający w razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, zobowiązany jest do:

  - dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

  - odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń, określonych w pkt 3c), po cenach przedstawionych w kosztorysie ofertowym, na podstawie sporządzonego przez Wykonawcę zestawienia i zatwierdzonego przez Zamawiającego,

  - przejęcia od wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

§ 15

UBEPIECZENIA

- Ryzyko odpowiedzialności za bezpieczeństwo związane z prowadzeniem prac na terenie budowy ponosi Wykonawca.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia odpowiednich umów ubezpieczenia od wszelkich rodzajów ryzyk przedsiębiorcy budowlanego i przedstawienia ich Zamawiającemu najpóźniej              w dniu podpisania umowy.

- Wykonawca obowiązany jest do wznawiania polis i okazywania ich Zamawiającemu w okresie do dnia oddania obiektu do użytku Zamawiającemu.

- Umowy te obejmują pełen okres realizacji, rozliczeń i gwarancji stanowiąc integralną część umowy. W przypadku   zmiany   terminów   lub   wartości   robót   budowlanych   Wykonawca   zobowiązany   będzie do stosownego ich skorygowania lub uzupełnienia.

- Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:

- obiekty budowlane, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio               z wykonywaniem przedmiotu umowy - od ognia i innych zdarzeń losowych,

- odpowiedzialność cywilna z tytułu prowadzonej działalności i następstw nieszczęśliwych wypadków, pracowników oraz osób trzecich, a także ruchu pojazdów i sprzętu,                 w związku z wykonywanymi robotami budowlanymi.

- wywiązanie się z przedmiotowego zakresu umowy, wszelkich zobowiązań finansowych wynikających z umowy wobec Zamawiającego, Dostawców i Podwykonawców                             z uwzględnieniem również zakresu kar umownych.

- wywiązanie się ze zobowiązań gwarancyjnych.

§ 16

PODWYKONAWCY

- Wykonanie robót przy pomocy podwykonawców może odbywać się za aprobatą Zamawiającego, wyłącznie na zasadach określonych w art. 6471 kodeksu cywilnego.

§ 17

PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

- Zamawiający przekazuje Wykonawcy w dniu podpisania niniejszej umowy: pozwolenie na budowę i dokumentację techniczną.

- Przekazanie Dziennika Budowy i placu budowy, nastąpi protokolarnie, nie później niż w ciągu 2 (dwóch) dni od dnia podpisania umowy.

# § 18

INSPEKTOR NADZORU

- Zamawiający zawiadomi pisemnie Wykonawcę o powołaniu inspektora(-ów) nadzoru inwestorskiego.

- Inspektor nadzoru działa w granicach określonych przepisami ustawy z dnia 7.07.1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207, póz. 2016 wraz z późn. Zm.) i kompetencji przekazanych przez Zamawiającego.

# § 19

NADZÓR AUTORSKI

Zamawiający zapewnia nadzór autorski, który sprawuje, na podstawie zawartej umowy: Pracownia Projektowa „PROKON–PROJEKTOWANIE” Monika Grabowska, 71-112 Szczecin, ul. Ks. J. Poniatowskiego 60/4.

§ 20

KIEROWNIK BUDOWY

1.	Kierownikiem budowy ustanowionym przez Wykonawcę, jest:

- ……………………………………… /uprawnienia budowlane nr ……………………………………../

- Zmiana kierownika budowy wymaga uzgodnienia obu stron i sporządzenia aneksu do niniejszej umowy.

- Kierownicy branżowi ustanowieni przez Wykonawcę:

- w branży SANITARNEJ       - …………………………………., nr uprawnień ……………………….

- w branży ELEKTRYCZNEJ    - …………………………………., nr uprawnień ……………………….

- w branży …………………………………………………………..................................................

4.	Zmiany na stanowiskach kierowników branżowych wymagają uzgodnienia obu stron                  i sporządzenia aneksu do niniejszej umowy z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni.

# § 21

# POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Niniejsza Umowa powinna być dokonana w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Ewentualne spory, wynikłe w związku z realizacją przedmiotu Umowy, strony zobowiązują się rozwiązywać w drodze wspólnych negocjacji, a w przypadku niemożności ustalenia kompromisu będą rozstrzygane przez Sąd, właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach, których nie reguluje niniejsza Umowa, będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, polskiego prawa budowlanego i ustawy Prawo zamówień publicznych wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw.

- Niniejsza Umowa wraz z załącznikami sporządzona została w 4 (czterech) jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 (dwa) egzemplarze dla każdej ze stron.

W Y K O N A W C A 						      Z A M A W I A J Ą C Y